ZMLUVA O DIELO

Na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu

centrálneho parku Tri studničky  v obci Dravce

podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1.	1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ 	:	OBEC DRAVCE, Dravce 27, 053 14 Dravce

IČO : 329045

Bankové spojenie :Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu :3401097003/5600,  3401098014/5600

Zastúpená : Ing. Elena Bašistová  - starostka obce

Zhotoviteľ :		Ing. Jaoslav Ravinger

Adresa Rumanova 10, Liptovský Mikuláš

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Zástupca oprávnený zastupovať zhotoviteľa v plnej miere :

Ing. Jaroslav Ravinger

Čl. 2. 	PREDMET ZMLUVY

2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vyhotoví a odovzdá  projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu centrálneho parku Tri studničky v obci Dravce podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch k vyhlásenej verejnej súťaži na spracovanie projektovej dokumentácie  zo dňa 02. 03. 2011 vypracuje projektovú dokumentáciu pre ohlásenie stavbu v rozsahu realizácie.

2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spracovanú dokumentáciu prevezme a zaplatí jej zhotoviteľovi dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3		Predmetom projektovej dokumentácie budú projekty - po 3 paré z každej sady a to nasledujúce:

- návrh rekonštrukcie verejného priestranstva

- rozpočet stavby

Čl. 3	SPÔSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

3.1	PD bude v piatich vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom množstve za osobitnú úhradu.

3.2.	Pri vypracovaní PD bude zhotoviteľ dodržiavať záväzné predpisy – technické normy, bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami dotknutých organizácii.	Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi normami, ktoré upravujú podmienky pre technické riešenie jednotlivých častí projektu.

3.3	Pokiaľ v priebehu zhotovenia diela uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na uzatvorené dohody.

Čl. 4	ČAS PLNENIA

4.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 2  tejto zmluvy najneskôr do 02. 07. 2011

Čl. 5	SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

5.1	Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu tejto zmluvy poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie spočívajúce v odovzdaní a upresnení podkladov a údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Čl. 6	CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1	Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

6.2	Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2 tejto zmluvy bude:  960.- s DPH

6.3	Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude daňový doklad - faktúra vystavená zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Fakturovať sa budú ucelené celky podľa dohody s objednávateľom.

6.4	V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vykonané práce vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu, a to podielom z dohodnutej ceny podľa odstavca 6.2 pre práce uvedené v čl. 2.

Čl. 7	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy.

7.2	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

7.3	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten  na ich použití trval.

7.4	Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať za povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady PD odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

Čl. 8	ZMENA ZÁVÄZKU

8.1	Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

8.2	K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany záväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 dní od odoslania dodatku druhej strany. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

8.3	Zhotoviteľovi tým, že objednávateľ ani v dodatočnej lehote primeranej záväzku určenej zhotoviteľom nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom rozsahu zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť.

Čl. 9    ZMLUVNÉ  POKUTY,  NÁHRADA  ŠKODY

9.1  	V prípade omeškania zhotoviteľa  s riadnym  a včasným   splnením  rozsahu a  termínov realizácie  diela je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi  zmluvnú pokutu  za omeškanie    dohodnutého termínu  0.1 %  zo zmluvnej  ceny diela za  každý začatý  týždeň predĺženia lehoty.

9.2     	Ak  bude  objednávateľ  v  omeškaní so zaplatením dielčich  faktúr  alebo konečnej faktúry,  je povinný  zaplatiť  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 10	VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1	Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné použitie, prípadne ponechanie na využívanie tretej osobe je podmienené súhlasom zhotoviteľa.

10.2	Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jej doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje v zmysle § 46 zákona č. 523/2003 Z. z..

10.3	Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy a potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

10.4	Túto zmluvu je možné meniť iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

10.5	Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po ich podpísaní obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Objednávateľ :                                            	Zhotoviteľ :

Ing. Elena Bašistová	                                           Ing.Jaroslav Ravinger

starostka obce Dravce

Dravce dňa 02. 09. 2011                   	V Liptovskom Mikuláši. dňa 19.09.2011